## Slide 1
Re:Found
분실물 자동 추론 및 시각화 관리 시스템
프로젝트 개발 중간보고
동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
상부상조(2조) 장진석 · 권기원
발표 2026.10.13 / 구현·검증 기준 2026.09.22
Notes: 출처: README.md의 프로젝트명·소속·팀원. 발표일은 사용자가 제공한 수업 일정. 현재 근거의 기준일은 2026-09-22이며 이후 실기 결과를 미리 반영하지 않음.

## Slide 2
중간보고
발표 구성
본문 27장 / 보충자료 3장
02
01
프로젝트 개요 및 개발 목표
02
시스템 설계 및 개발 구조
03
프로젝트 개발 진행 현황
04
핵심 기능 구현 결과
05
AI 모델 및 데이터 개발 현황
06
테스트 결과 및 문제점 분석
07
향후 개발 및 완성 계획
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- 첨부: 프로젝트개발중간보고 목차구성.md
- 사용자 제공 수업 일정

## Slide 3
1. 프로젝트 개요 및 개발 목표
분실물 보관대의 기록과 관리 문제
03
해결할 문제
물품을 발견해도 사진 등록과 분류,
기한 확인을 담당자가 이어서 처리해야 한다.
기록의 일관성
물품을 옮겼을 때 같은 기록을 유지하고,
사라졌을 때 상태와 이력을 연결해야 한다.
주요 사용자
학교 행정실, 도서관, 공용공간의 분실물 관리자
적용 환경
카메라를 고정할 수 있는 보관대와 실내 수거 공간
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- README.md
문제 정의와 적용 환경은 프로젝트의 설계 가정이다. 기관별 업무 실태 조사나 정량적인 수작업 절감 결과로 제시하지 않는다.

## Slide 4
1. 프로젝트 개요 및 개발 목표
로컬 사건 감지와 선택적 AI 추론
04
Pi가 변화 시점을 찾고, 필요한 사건의 의미를 AI로 보완한다.
장면 관찰
고정 카메라에서 물품의 추가·이동·제거 후보를 찾는다.
AI의 역할
신규 물품의 이름·분류를 제안하고 모호한 제거를 검증한다.
관리 업무
보관 기한과 알림, 회수·폐기·복원을 같은 기록에 연결한다.
최종 산출물
Pi 카메라 장치 + FastAPI 서버 + 관리자 웹
설치 패키지와 실행·검증 기록
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- README.md
- app/main.py:534
- app/ai.py:80

## Slide 5
2. 시스템 설계 및 개발 구조
전체 시스템 구성
화살표는 주요 데이터 전달 방향을 나타냄
05
CSI 카메라
Picamera2
로컬 사건 감지
OpenCV
사건 처리 · API
FastAPI
관리자 웹
HTML / CSS / JS
프레임
후보·증거
JSON / MJPEG
SQLite WAL
물품·활동·알림·설정
외부 VLM API
OpenAI / Gemini
관찰 기록을 먼저 저장
added / verify_removed
사건만 요청
Pi 내부에 사진 파일 저장
systemd 자동 시작
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- README.md
- app/main.py
- app/vision.py
- app/store.py
- app/ai.py
AI 응답은 FastAPI로 돌아와 현재 기록과 검토 상태를 확인한 뒤 반영한다. 웹의 편집 요청도 FastAPI로 들어온다. 간결성을 위해 그림은 주요 흐름만 표시했다.

## Slide 6
2. 시스템 설계 및 개발 구조
모듈별 역할과 기술 스택
06
모듈 | 담당 기능 | 구현 기술
카메라·비전 | 프레임 입력, 안정화, 변화 감지 | Picamera2 / OpenCV
사건·AI 처리 | 임시 저장, 추론 요청, 응답 검증 | Python / HTTPX
서버·저장 | API, 상태 전이, 사진과 활동 이력 | FastAPI / SQLite WAL
관리자 화면 | 실시간 영상, 목록, 편집, 설정 | Vanilla HTML / CSS / JS
운영·배포 | 만료 알림, 서비스 자동 시작 | SMTP / systemd / Tailscale
실제 장치 Raspberry Pi 4 Model B 2GB + CSI 카메라(OV5647)
확인 환경 Debian 13 Trixie / Python 3.13.5 / OpenCV 4.10.0
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- README.md
- output/maintenance/2026-09-22-network-plan/SESSION_STATUS.json
- app/camera_sources.py
- app/notifier.py

## Slide 7
2. 시스템 설계 및 개발 구조
팀 역할과 협업 방식
역할은 현재 README 기준. 커밋별 기여도는 별도 확인 필요
07
장진석 · 팀장 / 시스템 통합
기획·아키텍처와 로컬 비전 구현
멀티모달 AI, FastAPI, 관리자 웹 연결
Pi 배포와 테스트·문서화
권기원 · 개발 / 시연 지원
구현과 발표 자료 검토
자료 교정
시연 준비와 운영 지원
연계 업무
구현·검사 결과 공유 → 자료 검토 → 실제 시연 점검
발견한 오류와 미확인 항목을 다음 수정·검증에 반영
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- README.md

## Slide 8
3. 프로젝트 개발 진행 현황
현재 위치와 수업 일정
개발 기록 기준일은 9월 22일. 발표일까지의 작업은 계획으로 구분
08
시점 | 수업·발표 일정 | 현재 근거 또는 예정 작업
9/08 · 3주차 | 팀프로젝트 현황보고 | 기존 프로젝트 소개 단계
9/18 · 개발 기록 | 앱·비전·처리 구조 보완 | 연결 복구와 데이터 보존 회귀 검사
9/22 · 5주차 / 현재 | 중간보고 작성 시작 | 새 SD 설치·카메라·재부팅 진단 확인
9/29 · 6주차 | 중간보고 작성 | 실기 증거 확보와 자료 보완 예정
10/13 · 7주차 | 프로젝트 개발 중간보고 발표 | 현재 구현·검증 결과와 남은 계획 보고
10/27 / 11/03 | 최종보고 연습 / 최종보고 발표 | 추가 평가·안정화 결과 제출 예정
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- 사용자 제공 수업 일정
- docs/VISION_REVIEW_2026-09-18.md
- docs/LIVE_FLOW_REVIEW_2026-09-18.md
- output/maintenance/2026-09-22-network-plan/SESSION_STATUS.json

## Slide 9
3. 프로젝트 개발 진행 현황
초기 계획과 실제 구현의 차이
작업 범위·완료 기준 합의 후 산정 / 남은 작업: 실제 AI 정량 평가와 현장 운영 검증
09
초기 계획 | 현재 구현 | 변경 이유
Pi 5 / USB 카메라 | Pi 4 2GB / CSI 카메라 | 보유 장비에 맞춘 배포
YOLO·CNN·로컬 LLM | OpenCV + 외부 VLM | 장치 부담과 열린 물품 범주 고려
클라우드 DB | SQLite WAL + 사진 파일 | 단일 장치 운영 단순화
AI 응답 후 등록 | 관찰 우선 저장 후 비동기 추론 | API 장애 때에도 기록 보존
React·복수 백엔드 검토 | Vanilla JS + FastAPI | 배포·유지보수 구조 단순화
공식 전체 진행률 [입력] %
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- README.md
공식 진행률의 분모·가중치·완료 기준이 제공되지 않았으므로 수치를 만들지 않았다. 작성 가이드의 가중 작업 산식으로 산정 후 입력한다. 초기 계획 대비 빠름/지연은 기존 예정 완료일이 없어 단정하지 않는다.

## Slide 10
3. 프로젝트 개발 진행 현황
기능별 구현과 실기 확인 상태
구현 여부와 현장 확인 수준을 분리함. 미확인은 실패 판정이 아님
10
기능 | 코드 상태 | 현재 확인 범위
카메라 입력·실시간 화면 | 구현 | 촬영 로그 + PC 화면 성공 보고
추가·이동·제거 처리 | 구현 | 기본 실물 흐름 사용자 성공 보고
외부 AI 분류·제거 검증 | 구현 | 설정 확인 / 개별 원격 응답 미수집
편집·기한·폐기·복원 | 구현 | 자동 검사 / 실제 Pi 상세 실기 대기
웹 알림·SMTP 메일 | 구현 | 모의 검사 / 실제 메일 수신 대기
시연 초기화·재시작 | 구현 | 초기화 성공 보고 + 재부팅 진단
친구 노트북·핫스팟 시연 | 준비 중 | 공유 초대 전송 / 접속·무선 부팅 대기
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- README.md
- docs/guides/PI_ACCEPTANCE_CHECKLIST.md
- output/maintenance/2026-09-22-quick-reset/VALIDATION.json

## Slide 11
3. 프로젝트 개발 진행 현황
팀 수행 내용과 버전관리 근거
로컬 변경 백업과 검사 로그는 보존. Git 커밋 이력과는 구분
11
README의 수행 분담
장진석
시스템 구현·통합, 배포, 검사와 문서화
권기원
자료 검토·교정과 시연 준비 지원
현재 작업 폴더에는 .git이 없어
커밋·작성자별 기여를 확인하지 못했다.
S1
저장소 개발 이력 캡처
날짜 · 작성자 · 커밋 메시지 포함
저장소 URL [입력] / 주요 커밋 3~5개 [입력]
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- README.md
- 로컬 폴더의 .git 부재 확인
- output/maintenance/

## Slide 12
4. 핵심 기능 구현 결과
실행 가능한 핵심 사건 처리
자동 회수는 화면상 사라짐을 기록한 상태이며 실제 소유자 반환의 증거는 아님
12
입력 사건 | 주요 처리 | 출력
added · 새 물품 | 임시 기록 저장 후 AI 분류 요청 | 이름·분류 확정 또는 확인 필요
moved · 같은 물품 이동 | 활성 물품 대응과 위치·사진 갱신 | 기존 ID 유지
removed · 명확한 제거 | 저장된 배경과 제거 근거 확인 | 회수 상태와 활동 이력
verify_removed · 모호한 제거 | 외부 AI로 사라짐 여부 재검증 | 회수 또는 추적·검토 유지
움직임이 끝나고 장면이 안정된 뒤 사건 후보를 처리한다.
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- app/vision.py
- app/main.py:534
- app/main.py:432

## Slide 13
4. 핵심 기능 구현 결과
AI 응답보다 관찰 저장을 먼저 수행
13
물품 감지
임시 기록 저장
AI 비동기 요청
검토·확정
실제 코드 발췌 · app/main.py
with _item_mutation_lock:
item = create_provisional_item(event)
submit_classification(
classify_existing_item, item["id"], event,
item_tracking_signature(item)
)
AI 오류·불확실 응답에도
사진과 관찰 기록을 보존
관리자 수정 뒤의 응답은
현재 검토 상태를 확인
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- app/main.py:361
- app/main.py:534
- app/classification.py:49
- docs/ARCHITECTURE_REVIEW_2026-09-18.md
두 코드는 app/main.py handle_vision_change의 실제 문장에서 발췌했으며 중간 예외 처리·조건문은 생략했다. 아래 submit_classification 표현은 호출부만 발췌한 것으로 전체 if 문은 보충자료와 원본 코드에서 확인한다.

## Slide 14
4. 핵심 기능 구현 결과
실물 등록·이동·회수 실행 화면
현재 근거: 사용자 성공 보고. 아래에는 같은 물품의 실제 Pi 화면을 삽입
14
S2
물품 등록 후
물품 이름 · ID · 사진
S3
같은 물품 이동 후
동일 ID · 바뀐 위치
S4
물품 제거 후
회수 상태 · 활동 기록
1 물품을 놓고 손을 뺀다
등록된 기록과 사진을 확인
2 같은 물품을 옮긴다
기존 ID와 물품 수를 비교
3 물품을 완전히 치운다
같은 기록의 상태 전환 확인
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- docs/guides/PI_ACCEPTANCE_CHECKLIST.md

## Slide 15
4. 핵심 기능 구현 결과
관리자 화면과 운영 기능
15
S5
실제 Pi 관리자 화면
대시보드 또는 물품 상세 화면 / 주소창 제외
물품 관리
검색·상세 편집
기한 연장·폐기·복원
확인 필요 항목 검토
시연 초기화
물품을 치운 뒤 확인
모든 운영 기록·사진 삭제
설정·API 키는 보존
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- templates/index.html
- static/app.js
- app/main.py:1287
- docs/guides/PI_ACCEPTANCE_CHECKLIST.md
시연 초기화는 백업 없이 삭제하며 되돌릴 수 없다. 설정의 일반 초기화는 자동 백업을 유지한다. 실제 Pi의 세부 편집·기한·폐기·복원 실기는 아직 미확인이다. 캡처 S5의 상세 작업은 확인한 내용만 설명한다.

## Slide 16
4. 핵심 기능 구현 결과
통합된 기능과 남은 개발 범위
16
연동 구현 완료
카메라·사건 처리·SQLite·API·웹 연결
임시 저장 후 비동기 AI 반영
기한 검사와 알림, 상태·활동 이력 연결
현장 확인 대기
친구 노트북과 핫스팟 연결
실제 AI 응답·SMTP 수신
여러 물품과 장시간 운영
정량 평가를 위해 추가할 부분
종단간 사건·API 호출의 영속 측정 원장
공통 영상으로 B0/B1/B2를 비교할 스트림 실행기
정답 라벨 데이터와 반복 측정 결과
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- docs/LIVE_FLOW_REVIEW_2026-09-18.md
- docs/guides/PI_ACCEPTANCE_CHECKLIST.md
- experiments/pair_runner.py
- docs/ARCHITECTURE_REVIEW_2026-09-18.md

## Slide 17
5. AI 모델 및 데이터 개발 현황
데이터 수집과 AI 입력 구성
17
단계 | 현재 처리
원시 입력 | 고정 CSI 카메라의 연속 프레임
로컬 전처리 | 움직임 종료·안정화, 기하 정합, 조명 보정, 변화 영역 산출
전후 전체 장면 2장 | 변화 방향과 주변 문맥 확인 / JPEG 기본 품질 72
전후 후보 crop 2장 | 물품의 세부 특징 확인 / JPEG 기본 품질 88
저장·평가 데이터 | 물품·사진·이력 저장. 정답 라벨 평가 세트는 아직 미확보
외부 요청당 최대 4장. 별도 모델 학습·증강·파인튜닝은 수행하지 않았다.
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- app/vision.py:1741
- app/ai.py:137
- app/config.py
- README.md

## Slide 18
5. AI 모델 및 데이터 개발 현황
사전학습 VLM의 구조화 추론
18
적용 모델
Pi 설정: OpenAI gpt-5.6-luna
Gemini 경로도 구현. 실제 원격 응답의 개별 검증은 남아 있음.
선정 이유
전후 이미지와 문맥으로 다양한 물품의 이름·분류를 요청
Pi에는 로컬 영상 처리와 서비스 운영을 배치
추론 방법
전후 증거 + 분실물 판단 프롬프트 + JSON schema
OpenAI strict 형식, 완료 상태·응답 내용 검사
결과 활용
action, 물품명, category, confidence, 근거를 해석
불확실·오류 응답은 관리자 확인 대상으로 보존
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- app/ai.py:179
- app/ai.py:250
- app/config.py:104
- output/maintenance/2026-09-22-network-plan/SESSION_STATUS.json
모델명은 현지 설정 문자열이다. 모델 공급사의 성능 우위를 검증한 결과로 제시하지 않는다. auto 모드에서만 다른 공급자 대체를 시도하며 특정 공급자 고정 시 다른 공급자를 호출하지 않는다. RAG·미세조정·자체 학습 데이터셋은 없다.

## Slide 19
5. AI 모델 및 데이터 개발 현황
AI 성능과 사건 정확도는 측정 예정
빈칸은 미측정값. 0 또는 자동화 테스트 통과율로 채우지 않음
19
평가 항목 | 현재 값 | 측정 단위·조건
사건 감지 Precision / Recall / F1 | [입력] | 추가·이동·제거별 정답 라벨
물품 분류 정확도 | [입력] % | 정답 분류와 응답 비교 / 표본 N=[입력]
불확실 판정 비율 | [입력] % | 전체 평가 사건에서 uncertain 비율
감지 후 DB 반영 지연 | p50 [입력] / p95 [입력] ms | 행동 종료·기록 반영 시각을 함께 수집
성공·오류 사례 | [사례 입력] | 같은 사건의 원본 사진·정답·AI 응답 보존
현재 확보한 기본 동작 성공 보고만으로 인식 정확도를 계산할 수 없다.
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- README.md
- docs/guides/PI_ACCEPTANCE_CHECKLIST.md
- docs/paper/EXPERIMENT_GUIDE.md

## Slide 20
5. AI 모델 및 데이터 개발 현황
Baseline 비교와 AI 개선 방향
20
비교군 | 목적 | 현재 상태
B0 순수 grayscale 차분 | 기본 변화 검출과 비교 | 공통 스트림 실행기 구현 예정
B1 안정화 상태기계 제거 | 안정화 대기의 효과·지연 확인 | 공통 스트림 실행기 구현 예정
B2 OpenCV MOG2 | 배경 모델 방식과 비교 | 공통 스트림 실행기 구현 예정
P1 Re:Found 전체 로컬 처리 | 현재 제안 파이프라인 평가 | 앱 구현 / 동일 조건 실측 대기
개선 방향
그림자·손 가림·저대비·다중 물품 사례를 확보하고
같은 데이터에서 입력 구성과 판정 기준을 비교한다.
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- AGENTS.md:필수 비교군
- experiments/ablation.py
- experiments/pair_runner.py
- docs/paper/EXPERIMENT_GUIDE.md
기존 stable image pair runner는 _detect_changes 코어 평가용이다. 캡처·상태기계·callback·DB·VLM을 포함하지 않는다. 기존 plain profile은 순수 grayscale baseline이 아니므로 B0로 표시하지 않는다. 초기 baseline 성능 비교값은 아직 없다.

## Slide 21
6. 테스트 결과 및 문제점 분석
자동화 테스트와 통합 검사
2026-09-22 개발 검사 / 합성 카메라·임시 DB·모의 AI·SMTP 사용
21
272
Python 검사 통과
37
Node 검사 통과
7
Chromium 검사 통과
검사 대상 | 조건과 결과
사건·저장·API 연동 | 합성 프레임 + 임시 DB + 모의 AI로 연속 흐름 확인
관리 생명주기 | 편집·만료·알림·연장·폐기·복원 연결 검사
시연 초기화 UI | 1440 / 1024 / 390 / 320px에서 확인·취소·후속 등록
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- output/maintenance/2026-09-22-quick-reset/VALIDATION.json
- docs/LIVE_FLOW_REVIEW_2026-09-18.md
272/37/7은 9월 22일 검사 요약의 별도 도구별 개수이며 정확도나 운영 성공률이 아니다. live-stream 및 management 연동 검사는 기존 구현을 검증하며 이번 작성에서 재실행하지 않았다. 이전 264/33 및 브라우저 12+4와 합산하지 않는다.

## Slide 22
6. 테스트 결과 및 문제점 분석
실제 Pi에서 확인한 결과와 근거
2026-09-22 확인. 단일 상태 진단과 사용자 보고를 논문용 정량 실험과 구분
22
항목 | 확인 수준 | 결과
설치·촬영 | 사용자 제공 로그 | 설치 완료, OV5647 인식·JPEG·프레임 획득
재부팅 후 서비스 | 사용자 제공 로그 | active, DB·카메라 연결, Local checks passed
등록·이동·회수 | 사용자 성공 보고 | 기본 흐름 정상 / 개별 사진·ID 원본 미수집
본인 PC 원격 화면 | 사용자 성공 보고 | Tailscale HTTPS 화면·영상 확인
원격 AI·메일·장시간 운영 | 미확인 | 응답 원본·실제 수신·지속 관찰 기록 필요
친구 노트북·핫스팟 | 진행 중 | 초대 전송 / 수락·접속·무선 부팅 대기
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- output/maintenance/2026-09-22-network-plan/SESSION_STATUS.json
- docs/guides/PI_ACCEPTANCE_CHECKLIST.md

## Slide 23
6. 테스트 결과 및 문제점 분석
주요 문제의 원인과 해결
23
문제 | 원인 | 수정과 확인
정지 화면이 미세하게 흔들림 | 분석용 정합 결과를 화면에도 사용 | 원본 미리보기와 박스 투영 분리
사건 누락·중복 위험 | DB 반영 전에 기준 장면 전진 | 반영 확인 후 갱신, 사건 ID로 중복 제어
늦은 AI 응답과 편집 충돌 | 분석 시작 후 현재 기록이 달라짐 | 검토 상태·물리 revision 확인
연속 저장·모바일 넘침 | 배경 갱신 잠금·숨김 라벨 위치 | 작업 잠금 분리, 390px 배치 수정
새 SD 교체·재설치 부담 | 카드 고장 뒤 환경 재구성 필요 | 설치기·진단·체크섬으로 복구 확인
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- docs/VISION_REVIEW_2026-09-18.md
- docs/ARCHITECTURE_REVIEW_2026-09-18.md
- docs/LIVE_FLOW_REVIEW_2026-09-18.md
- docs/APP_REVIEW_2026-09-18.md
화면 미세 흔들림의 소프트웨어 원인은 합성 장면에서 재현했다. 센서의 실제 노출·물리 흔들림까지 해결됐다고 주장하지 않는다. 늦은 added 응답은 pending 상태일 때만 반영하고, verify_removed는 물리 signature가 달라지면 반영을 취소한다.

## Slide 24
6. 테스트 결과 및 문제점 분석
개발 환경에서의 정지 장면 연산 비교
PC 합성 입력의 개발 검사 / Pi 성능·AI 정확도·종단간 지연 결과가 아님
24
분석 프레임당 처리 시간 (ms)
Chart: 
| 변경 전 | 변경 후
처리 시간 (ms) | 27.756 | 13.212
수정 내용
기준 grayscale 캐시
무변화 프레임의 조기 종료
중복 정합 제거
미리보기 해상도 축소
9/18 Windows 합성 입력
OpenCV 1 thread, 160 입력 프레임
호스트 부하·설정 변화 포함
실제 Pi 개선율은 별도 측정
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- docs/VISION_REVIEW_2026-09-18.md
- output/maintenance/2026-09-18-vision-review/benchmark-comparison.json
원천 값은 before_ms=27.756, after_ms=13.212. 이전/이후의 전체 최적화 조합을 비교한 개발 표본이며 단일 수정의 인과 효과로 해석하지 않는다. 변경 전후 처리 프레임 수 80/112, 미리보기 크기 1280×720/800×450. 호스트 스케줄링·부하·온도는 통제하지 않았으며 다른 실행의 변동 기록도 보존했다.

## Slide 25
7. 향후 개발 및 완성 계획
중간보고 전후의 개발 우선순위
아래 항목은 제안 계획. 구현 완료나 실측 결과로 표시하지 않음
25
우선 1 시연 연결
친구 공유 수락, 노트북 HTTPS 접속, 핫스팟 무선 부팅
완료 근거: 실제 장소와 장비의 화면·영상
우선 2 운영 검증
여러 물품, 세부 편집, 메일, privacy 재부팅, 장시간 감시
완료 근거: 조건·예상·실제 결과를 적은 실기 기록
우선 3 평가 기반
영속 사건·호출 시각과 정답 라벨, 공통 비교 실행기
완료 근거: 검증 가능한 원시 CSV와 같은 입력의 비교 결과
AI 개선 반복
약 40건 파일럿으로 오류 유형·기록 절차 점검
개발 자료로 기준을 고정한 뒤 별도 평가 자료로 재측정
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- docs/guides/PI_ACCEPTANCE_CHECKLIST.md
- AGENTS.md:정량 실험 대기 작업
- 사용자 제공 수업 일정
약 40건 파일럿은 추가·이동·제거·none 각 10건의 예비 구성을 제안한 것이다. 논문 최종 표본 수나 이미 확보한 데이터 수가 아니다. 정량 목표는 파일럿 이후 현재 수준·운영 허용 오차를 근거로 확정한다.

## Slide 26
7. 향후 개발 및 완성 계획
11월 3일 최종보고까지의 일정
수업의 발표일은 확정 일정 / 사이의 개발 작업은 제안 일정
26
기간 | 개발·검증 계획 | 완료 산출물
9/23~9/29 | 친구 접속·핫스팟, 기본 실기 추가 확인 | 접속 확인과 실제 화면 캡처
9/30~10/12 | 통합 리허설, 측정 원장·파일럿 준비 | 중간보고 PPT와 실행 증거
10/13 · 중간보고 | 구현·확인 범위와 남은 계획 발표 | 중간보고 피드백
10/14~10/26 | 정답 데이터, 반복 비교, 오류 수정 | 평가표·실패 사례·안정화 기록
10/27 · 발표 연습 | 전체 시연, 결과표·화면 최종 점검 | 최종 발표 수정 목록
10/28~11/02 → 11/03 | 자료 보완·배포 고정 → 최종보고 | 최종 PPT·실행 패키지·검증 기록
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- 사용자 제공 수업 일정

## Slide 27
7. 향후 개발 및 완성 계획
최종보고의 완료 기준
27
현재: 통합 프로토타입 구현과 기본 실물 흐름 확인
실행 증거
실물 등록·이동·회수의 동일 물품 기록과 화면 확보
운영 안정성
실제 발표 장비의 연결·재시작·관리 기능을 반복 확인
AI 성능
정답·원본·응답을 연결해 정확도·불확실 비율·지연 제시
재현 가능한 결과물
고정된 코드·배포본과 원시 기록, 결과표를 함께 보존
정량 성능과 현장 운영 증거를 보완해 최종 결과를 설명한다.
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- README.md
- docs/guides/PI_ACCEPTANCE_CHECKLIST.md
- docs/paper/EXPERIMENT_GUIDE.md

## Slide 28
보충자료 A. 핵심 코드
늦은 AI 응답을 적용하기 전 상태 확인
28
app/classification.py · process()의 실제 발췌
with self.mutation_lock:
current = self.store.get_item(item_id)
if not current or review_status(current) != "pending":
return
관리자가 확인·편집을 마친 기록에는 뒤늦은 분류를 적용하지 않는다.
모호한 제거 검증은 별도로 물리 추적 signature를 검사한다.
이미 이동하거나 처리한 물품에 이전 제거 판정을 적용하지 않는다.
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- app/classification.py:70
- app/main.py:432
- app/item_policy.py
app/classification.py의 current 조회와 pending 검사 4줄을 그대로 발췌했다. signature와 revision은 이름·분류·기한의 단순 편집과 물리 추적 변경을 구분한다.

## Slide 29
보충자료 B. 화면 채우기
발표용 캡처 준비 목록
실제 Pi 화면 사용. 합성 테스트 화면을 쓰면 해당 사실을 표시
29
자리 | 캡처 내용 | 반드시 보여줄 것
S1 · 11쪽 | 저장소의 개발 이력 | 날짜·작성자·기능별 주요 커밋
S2 · 14쪽 | 실물 하나를 등록한 뒤 상세 확인 | 물품 이름, ID, 사진과 상태
S3 · 14쪽 | 같은 물품을 옮긴 뒤 동일 기록 | 같은 ID, 바뀐 위치·사진, 중복 없음
S4 · 14쪽 | 물품을 제거한 뒤 같은 기록 | 회수 상태와 해당 활동 이력
S5 · 15쪽 | 실제 Pi 관리자 화면 | 전체 화면 구성 또는 핵심 관리 작업
PNG 권장. 주소창·계정·키·개인 식별 정보는 제외한다.
자세한 촬영 순서와 PPT 교체 방법은 함께 제공한 작성 가이드에 있다.
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- docs/guides/PI_ACCEPTANCE_CHECKLIST.md
- 출력물: REFOUND_MIDTERM_FILL_GUIDE.md

## Slide 30
보충자료 C. 미확정 항목
진행률과 결과표를 채우는 기준
30
9쪽 공식 진행률
합의한 작업 항목의 가중치 합을 100으로 설정
진행률 = 완료로 인정한 작업의 가중치 합
19쪽 성능값
정답 라벨과 원시 응답을 모은 뒤 계산
표본 수·실패·불확실 응답을 분모에서 임의로 제외하지 않음
11쪽 수행·커밋
팀원별 실제 산출물과 커밋 작성자를 대조
담당 역할과 확인 가능한 코드 기여를 분리
발표 전 갱신
10/13까지의 새 실기 결과와 캡처 반영
확인일과 근거 수준을 함께 갱신
Notes: 자료 기준일: 2026-09-22. 발표 예정일: 2026-10-13.
근거:
- 첨부: 프로젝트개발중간보고 목차구성.md
- docs/paper/EXPERIMENT_GUIDE.md
공식 진행률은 미확정 상태를 유지한다. 구현된 기능 수를 전체 프로젝트 진행률 100%로 바꾸지 않는다. 실제 AI·SMTP 검증이나 현장 정량 결과를 수행하지 않은 채 완료로 변경하지 않는다.